냉연 통합 MES/APS 시스템 구축

제안요청서 (RFP) 요약

2026년 5월
○○제철 냉연사업부

# 1. 사업 개요

## 1.1 사업명

냉연 통합 MES/APS 시스템 구축 프로젝트 (Project NEXUS)

## 1.2 사업 배경

현재 냉연공장의 MES(2012년 구축)와 APS(2015년 구축)는 별도 시스템으로 운영되고 있으며, 시스템 노후화와 데이터 연동 지연으로 인한 운영 효율성 저하가 심각한 상황입니다. 글로벌 철강사 대비 OEE 기준 12% 격차를 해소하고, PI(Process Innovation)를 통한 스마트팩토리 수준의 생산 운영 체계를 구축하고자 합니다.

## 1.3 사업 목적

MES와 APS를 단일 통합 플랫폼으로 구축하여 실시간 의사결정 지원

냉연 공정 특화 스케줄링 알고리즘으로 생산 최적화

코일 단위 전 공정 추적 및 품질 관리 체계 구축

데이터 기반 KPI 관리 및 의사결정 지원 체계 마련

# 2. 사업 범위

## 2.1 대상 공정

PCM(산세냉연), BAF(상자소둔), CAL(연속소둔), EGL(전기도금), CGL(용융도금), SPM(조질압연), RCL(정정), SL(슬리팅), CCL(컬러도장) 총 9개 라인

## 2.2 기능 범위

| 영역 | 주요 기능 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| APS | 통합 생산계획 수립, 제약조건 기반 스케줄링, What-if 시뮬레이션, 자동 재스케줄링 | 냉연 특화 제약조건 필수 |
| MES-작업관리 | 작업지시 자동 생성, 코일 추적(RFID/바코드), 재공품 관리 | 실시간 코일 위치 추적 |
| MES-조업관리 | 실시간 데이터 수집(OPC-UA), 설비 상태 모니터링, OEE 산출 | 1초 주기 데이터 수집 |
| MES-품질관리 | SPC 실시간 관리, 자동 품질 판정, 클레임 역추적 | 고객별 규격 관리 |
| 시스템 연동 | SAP ERP, Level 2, LIMS, WMS, EMS 연동 | API Gateway 기반 |
| 분석/리포팅 | 통합 대시보드, KPI 관리, 생산일보 자동 생성, BI 연동 | Digital Twin 개념 |
| 인프라 | 마이크로서비스 아키텍처, 이벤트 기반 처리, 하이브리드 클라우드 | Kubernetes 기반 |

# 3. 기술 요구사항

## 3.1 아키텍처

마이크로서비스 아키텍처(MSA) 기반 설계

이벤트 기반 아키텍처(EDA) - Apache Kafka 메시지 브로커

API Gateway를 통한 통합 연동 관리

컨테이너 기반 배포 (Kubernetes)

하이브리드 클라우드 (실시간 On-premise + 분석 Cloud)

## 3.2 성능 요구사항

화면 응답시간: 3초 이내 (95th percentile)

실시간 데이터 수집 지연: 2초 이내

APS 스케줄링 연산: 1주일 계획 기준 5분 이내

동시 사용자: 300명 이상

일일 트랜잭션: 500만 건 이상

시스템 가용률: 99.9%

## 3.3 보안 요구사항

OT/IT 네트워크 분리 (DMZ 구성)

역할 기반 접근제어(RBAC)

데이터 암호화: TLS 1.3(전송) / AES-256(저장)

감사 로그(Audit Trail) 전수 기록

ISMS-P 인증 기준 준수

# 4. 사업 일정 및 예산

## 4.1 사업 기간

2026년 7월 ~ 2027년 12월 (총 18개월)

## 4.2 예산 규모

| 구분 | 금액(억원) | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 소프트웨어 개발 | 80 | 53% |
| 하드웨어/인프라 | 30 | 20% |
| 컨설팅/PM | 25 | 17% |
| 예비비 | 15 | 10% |
| 합계 | 150 | 100% |

# 5. 제안 평가 기준

| 평가 항목 | 배점 | 주요 평가 내용 |
| --- | --- | --- |
| 기술 역량 | 30점 | 냉연 MES/APS 구축 경험, 아키텍처 적합성 |
| 기능 구현 방안 | 25점 | 냉연 특화 기능 구현의 구체성, APS 알고리즘 |
| 프로젝트 관리 | 15점 | 추진 체계, 리스크 관리, 변화관리 방안 |
| 가격 | 15점 | 총 비용의 적정성, 비용 산출 근거 |
| 유지보수 | 10점 | 유지보수 체계, 기술 이전 방안 |
| 레퍼런스 | 5점 | 유사 프로젝트 수행 실적 |