## Slide 1
차량 계량대 시스템 재구축 프로젝트
프로젝트 킥오프 발표자료
2024년 1월 15일 | 경영지원팀 김철수

## Slide 2
목차
1. 프로젝트 배경 및 목적
2. 현황 분석
3. 제안 솔루션
4. 기대효과
5. 추진 일정
6. 추진 조직

## Slide 3
1. 프로젝트 배경
현재 시스템 문제점
• DOS 기반 레거시 시스템 (15년 이상 운영)
• 유지보수 인력 확보 어려움
• 수기 대장 작성 병행 → 업무 비효율
• 운전기사 대기시간 평균 45분
• 실시간 현황 파악 불가
핵심 이슈
✗ 운전기사 민원 증가
✗ 데이터 정합성 문제
✗ 관리자 의사결정 지연
✗ 시스템 장애 시 복구 불가

## Slide 4
3. 제안 솔루션
웹 대시보드
✓ 실시간 계량 현황
✓ 통계 리포트
✓ 차량/기사 관리
✓ 알림 설정
모바일 앱
✓ 대기 순번 확인
✓ 푸시 알림
✓ 계량 결과 조회
✓ 전자 전표
연동 시스템
✓ 인디케이터 연동
✓ ERP 연동
✓ 전광판 연동
✓ 자동화

## Slide 5
4. 기대효과
운영 효율화
수작업 80% 감소, 처리시간 50% 단축
고객 만족도
운전기사 대기시간 단축, 민원 감소
데이터 정확도
자동화로 인한 오류 제거
실시간 의사결정
대시보드를 통한 즉시 현황 파악

## Slide 6
5. 추진 일정
요구사항 분석
2024.01~02
설계
2024.02~03
개발
2024.03~06
테스트
2024.06~07
오픈
2024.08