# 차량 계량대 시스템 재구축 프로젝트

| 문서명 | 프로젝트 제안서 |
| --- | --- |
| 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2024년 1월 15일 |
| 작성자 | 경영지원팀 김철수 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경

현재 운영 중인 차량 계량대 시스템은 2008년 도입 이후 15년 이상 노후화되어 다양한 운영상의 문제가 발생하고 있습니다. DOS 기반의 레거시 시스템으로 인해 유지보수 인력 확보가 어렵고, 수기 대장 작성 병행으로 업무 효율이 저하되고 있습니다.

## 1.2 목적

본 프로젝트는 기존 계량대 인디케이터(저울)는 그대로 활용하면서, 노후화된 관리 시스템을 현대화하고 프로세스를 경량화하는 것을 목적으로 합니다.

웹 기반 관리 시스템 구축 (대시보드, 현황조회, 리포트)

모바일 앱 개발 (운전기사용 - 대기순번, 계량결과 확인)

프로세스 자동화를 통한 업무 효율화

실시간 데이터 기반 의사결정 지원

# 2. 현황 분석

## 2.1 현재 시스템 구성

| 구분 | 현재 상태 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 계량 인디케이터 | 3대 운영 (A사 2대, B사 1대) | 정상 작동, 유지 |
| 관리 시스템 | DOS 기반 프로그램 | 유지보수 불가, 확장성 없음 |
| 데이터 관리 | 로컬 파일 + 수기 대장 | 데이터 정합성 문제 |

## 2.2 주요 문제점

운전기사 대기 시간 평균 45분 - 순번 확인 불가로 인한 불필요한 대기

수기 전표 작성으로 인한 오기입 및 데이터 불일치

실시간 현황 파악 불가 - 관리자 의사결정 지연

통계 및 리포트 작성에 과도한 시간 소요

시스템 장애 시 업무 마비 - 복구 인력 부재

# 3. 제안 솔루션

## 3.1 시스템 구성

클라우드 기반의 웹 시스템과 모바일 앱을 개발하여 기존 인디케이터와 연동합니다.

| 구분 | 솔루션 | 기대효과 |
| --- | --- | --- |
| 웹 대시보드 | 실시간 계량 현황 모니터링 | 즉시 현황 파악, 신속한 의사결정 |
| 모바일 앱 | 운전기사용 순번/결과 확인 | 대기시간 50% 단축 예상 |
| 자동 전표 | 전자 전표 자동 발행 | 오기입 제거, 데이터 정확도 향상 |
| ERP 연동 | 일 마감 데이터 자동 전송 | 수작업 제거, 업무시간 단축 |

# 4. 추진 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 요구사항 분석 | 2024.01 ~ 02 | 이해관계자 인터뷰, 요구사항 정의 |
| 설계 | 2024.02 ~ 03 | UI/UX 설계, 시스템 아키텍처 설계 |
| 개발 | 2024.03 ~ 06 | 웹/모바일 개발, 연동 개발 |
| 테스트 | 2024.06 ~ 07 | 통합테스트, 사용자 검수 |
| 오픈 | 2024.08 | 시스템 전환, 사용자 교육 |

# 5. 기대효과

운영 효율화: 수작업 80% 감소, 처리 시간 50% 단축

고객 만족도 향상: 운전기사 대기시간 단축, 민원 감소

데이터 정확도 향상: 자동화로 인한 오류 제거

실시간 의사결정: 대시보드를 통한 즉시 현황 파악

유지보수 용이: 현대적 기술 스택으로 안정적 운영